Với SecuraAI, vấn đề là over-scope: nhóm đang cố làm đồng thời GRC + Security Operations + anomaly detection AI + XAI + incident management + compliance + LMS + workflow engine + log/SIEM. Hội đồng đề nghị thu lại thành ba khối chính: GRC Core – Security Operations – AI/XAI.

| STT | Độ ưu tiên | Việc cần làm | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0 – Bắt buộc | Thu hẹp scope đề tài | Chốt 3 khối: GRC Core + Security Operations + AI/XAI. Không cố xây đồng thời GRC, mini-SIEM, UEBA, LMS, BI, workflow engine và integration platform. |
| 2 | P0 – Bắt buộc | Sửa lại mô tả và các claim | Loại bỏ/định nghĩa lại các cụm “AI tự học”, “tự giảm cảnh báo giả”, “AI phát hiện truy cập trái phép”, “AI Risk Score”, “đạt ISO/NIST”, “real-time”… nếu chưa chứng minh được. |
| 3 | P0 – Bắt buộc | Chốt nguồn log đầu vào | MVP chỉ nên chọn khoảng 2–3 log family cụ thể, ví dụ authentication + VPN/SSO + application access. Xác định source, schema, frequency, normalization và entity mapping. |
| 4 | P0 – Bắt buộc | Chốt bài toán AI cụ thể | Xác định rõ detection task → data → ground truth → baseline → model → evaluation, thay vì chọn model trước rồi tìm dữ liệu. |
| 5 | P0 – Bắt buộc | Phân biệt Anomaly với Attack/Incident | Workflow phải là Event → Anomaly Alert → Analyst Triage → Security Finding → Incident nếu được xác nhận. AI không tự kết luận có tấn công. |
| 6 | P0 – Bắt buộc | Xác định Dataset AI | Chốt dataset, quyền sử dụng, ground truth, privacy, cách split và kiểm soát data leakage. Nếu dùng public/synthetic data phải nêu limitation. |
| 7 | P0 – Bắt buộc | Xây baseline và model AI | Có baseline để so sánh; sau đó mới đánh giá Isolation Forest, One-Class SVM, Autoencoder, LOF hoặc phương pháp phù hợp. Không mặc định LLM là anomaly detector. |
| 8 | P0 – Bắt buộc | Đánh giá AI đúng metric | Không chỉ dùng Accuracy. Cần Precision, Recall, F1/PR-AUC, False Positive Rate; tùy bài toán có thể thêm alerts/day, detection latency, precision@K. |
| 9 | P0 – Bắt buộc | Đổi “AI Risk Score” | Dùng Anomaly Score/Detection Confidence. Không được đồng nhất Anomaly Score của AI với Information Security Risk Rating của GRC. |
| 10 | P0 – Bắt buộc | Thiết kế Alert Triage Workflow | AI Alert → Analyst Review → Confirm Incident / Dismiss / Need Investigation. Alert không tự động trở thành Incident. |
| 11 | P0 – Bắt buộc | Làm sâu Incident Management | Có lifecycle Detect/Triage → Contain → Eradicate → Recover → Lessons Learned; liên kết evidence, root cause và control weakness. |
| 12 | P0 – Bắt buộc | Liên kết Incident → Risk | Sau incident cho phép Request Risk Reassessment, nhưng không tự động thay Risk Rating. Đây nên là một chức năng đặc trưng của SecuraAI. |
| 13 | P0 – Bắt buộc | Làm đúng Risk Management | Phân biệt Inherent Risk, Control Effectiveness, Residual Risk, Target Risk, Risk Appetite/Tolerance, Risk Owner, Treatment, Review Date và Risk Acceptance. |
| 14 | P0 – Bắt buộc | Sửa ISO/NIST Compliance | Không nói “doanh nghiệp đạt ISO 85%”. Chuyển sang control implementation status, evidence coverage, assessment status và framework/version. |
| 15 | P0 – Bắt buộc | Control Management | Control có applicability, implementation status, owner, evidence, testing và finding; nếu áp dụng ISO 27001 thì xem xét Statement of Applicability. |
| 16 | P0 – Bắt buộc | Evidence Management | Evidence phải có source, owner, collected date, validity, reviewer, status và integrity metadata; evidence hết hạn không được tính là bằng chứng hiện hành. |
| 17 | P0 – Bắt buộc | RBAC + Segregation of Duties | Phân quyền theo role + scope + ownership. System Admin không đồng thời quyết định risk, policy, compliance; Employee không xem toàn bộ Asset Inventory. |
| 18 | P0 – Bắt buộc | Audit Log an toàn | Audit log append-only/tamper-resistant; lưu actor, action, resource, timestamp, before/after, correlation ID và source. Admin không được tùy ý xóa. |
| 19 | P0 – Bắt buộc | Thiết kế demo end-to-end | Demo phải tạo được nguồn log thật/mô phỏng → ingest → AI anomaly → alert → analyst triage → incident → liên kết control/risk → risk reassessment. |
| 20 | P1 – Quan trọng | Asset Management có business context | Asset có owner, business service, criticality, data classification, dependency và log source để liên kết anomaly với risk. |
| 21 | P1 – Quan trọng | XAI đúng nghĩa | Giải thích feature/evidence nào làm event bất thường. Không dùng một đoạn text do LLM sinh rồi gọi đó là XAI. |
| 22 | P1 – Quan trọng | Đánh giá XAI | Nếu XAI là contribution thì đánh giá fidelity, stability, actionability/usefulness; có thể so sánh analyst triage có/không có explanation. |
| 23 | P1 – Quan trọng | Feedback Loop đúng nghĩa | Analyst đánh dấu TP/FP chỉ là feedback. Không gọi là “AI tự học” nếu chưa có controlled retraining pipeline. |
| 24 | P1 – Quan trọng | Controlled Retraining | Nếu retrain: feedback dataset → minimum sample → offline validation → model comparison → approval → deployment → monitoring → rollback. |
| 25 | P1 – Quan trọng | Feedback Security | Lưu who labelled, label, time, reason, model version; tránh online learning trực tiếp gây label error/model poisoning. |
| 26 | P1 – Quan trọng | Policy Workflow | Policy Author → Reviewer/Owner → Authorized Approver → Published; System Admin không mặc nhiên là người ban hành policy. |
| 27 | P1 – Quan trọng | Incident Evidence Integrity | Evidence giữ source, event/ingestion timestamp, timezone, hash/integrity và access history; analyst không được sửa raw evidence. |
| 28 | P1 – Quan trọng | Data Governance cho log | Quy định purpose, retention, access, masking, export, archival/deletion vì log có thể chứa username, IP, device, location và hành vi. |
| 29 | P1 – Quan trọng | Chốt SIEM Integration | Chọn một hướng: tự ingest một số raw log cụ thể hoặc nhận normalized events/alerts từ Wazuh/Splunk/SIEM; tránh tự xây full mini-SIEM. |
| 30 | P1 – Quan trọng | API Key Security | API key có generation, one-time display, scope, expiration, rotation, revoke, last-used và audit; không lưu/display plaintext tùy ý. |
| 31 | P2 – Có thể làm | LLM hỗ trợ Analyst | Dùng LLM cho summarization, explanation hỗ trợ hoặc reporting; output LLM không phải bằng chứng duy nhất để kết luận anomaly/incident. |
| 32 | P2 – Có thể làm | Real-time Processing | Chỉ claim real-time nếu thực sự có streaming ingestion, inference latency, backpressure và processing guarantee. Nếu không thì gọi near-real-time/batch. |
| 33 | P3 – Giảm/bỏ | LMS/Training System hoàn chỉnh | Không xây một LMS riêng. Nếu giữ Training/Awareness thì chỉ liên quan trực tiếp incident/risk/control. |
| 34 | P3 – Giảm/bỏ | Generic Workflow Engine | Dùng predefined/configurable workflows. Không nên tự xây generic workflow engine nếu không phải contribution chính. |
| 35 | P3 – Giảm/bỏ | Mobile App nếu không cần thiết | Web + Backend là đủ nếu nghiệp vụ không chứng minh được nhu cầu Mobile. Không nên ghi “đa nền tảng” nếu thực tế không có. |

### Core workflow tôi nghĩ nhóm nên chốt

Nếu giảm scope, nên xoay quanh một luồng xuyên suốt:

Asset → Risk → Control → Log/Event → AI Anomaly Detection → Alert → Analyst Triage → Incident → Control Weakness → Risk Reassessment

Luồng này kết nối được GRC + SecOps + AI/XAI thay vì tạo ra ba module rời rạc. Đặc biệt, chính tài liệu cũng xác định Incident → Risk Reassessment là một chức năng nên được làm sâu và có thể trở thành đặc trưng của đề tài.

Ví dụ demo sẽ là:

Một tài khoản truy cập hệ thống vào thời điểm/hành vi bất thường → AI tạo Anomaly Alert với score 0.91 → XAI chỉ ra các feature gây bất thường → Analyst kiểm tra → xác nhận Incident → Incident liên kết với Asset A và Control C → phát hiện control yếu → tạo Request Risk Reassessment → Risk Owner đánh giá lại Residual Risk → lập Treatment Plan.

Như vậy AI không tự kết luận “hacker”, cũng không tự thay đổi Risk Score. Con người vẫn nằm trong decision loop, đúng với góp ý của hội đồng về anomaly, alert, incident và risk reassessment.